CAHIER DES CHARGES

Site vitrine — Koyra Distribution

Développement d'un site Django de présentation des produits

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Client | Koyra Distribution (contact : Belém) |
| Rédigé par | DIARRASSOUBA Aicha |
| Date | 28 août 2026 |
| Version | 1.1 — volet cosmétique précisé |
| Technologie retenue | Python / Django |

# Sommaire

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Koyra Distribution est une entreprise spécialisée dans la production et la distribution de produits alimentaires et cosmétiques naturels. À ce jour, l'entreprise ne dispose d'aucune présence en ligne : les clients potentiels ne peuvent pas découvrir ses produits en dehors du bouche-à-oreille ou d'une rencontre physique.

Ce document formalise les besoins exprimés par la cliente afin de servir de référence tout au long du développement du site, réalisé en binôme (Aicha au clavier, guidée pas à pas).

## 1.2 L'entreprise et ses marques

Koyra Distribution regroupe plusieurs marques, organisées en deux volets :

- Koyra Alimentaire (volet agroalimentaire), qui comprend :

  - Koyra Fakoye — gamme de produits à préciser ultérieurement.

  - Koyra Épices — épices, condiments et poudres naturelles :

  - Gamme Soumbala : déclinée en 4 versions — Sauce, Marinade, Épicé, Pur

  - Piment

  - Épices Woudjilah

  - Céleri

  - Bouillon naturel

  - Poudre de poisson

- Koyra Cosmétique (volet cosmétiques naturels), qui comprend :

  - SORHAYA — gamme pensée pour la peau noire, qui traite aussi les dermatoses (lancée en 2019).

  - GHALIYA — gamme plus haut de gamme (premium).

Le volet cosmétique n'est pas la priorité du moment : la cliente se concentre actuellement sur les produits alimentaires, le temps de finaliser sa formation et de développer elle-même ses préparations. Les gammes SORHAYA et GHALIYA seront intégrées au site dans un second temps.

## 1.3 Objectifs du projet

- Donner à Koyra Distribution une vitrine en ligne présentant l'entreprise et l'ensemble de ses marques/produits.

- Permettre à toute personne de consulter le catalogue de produits, avec descriptions et (à terme) photos.

- Permettre à la cliente (ou à sa sœur) de contacter facilement l'entreprise via un formulaire.

- Donner à la gérante les moyens de mettre à jour elle-même les produits (textes, photos, disponibilité) sans dépendre d'un développeur, via un espace d'administration simple.

- Servir de premier projet Django concret pour Aicha, développé étape par étape.

# 2. Public cible et besoins

| Utilisateur | Besoin |
| --- | --- |
| Client / prospect | Découvrir les marques et produits Koyra, obtenir des informations, contacter l'entreprise. |
| Gérante (Belém) | Mettre à jour les produits (ajout, modification, photo, disponibilité) sans coder ; consulter les messages reçus. |
| Développeuse (Aicha) | Disposer d'un projet structuré, compréhensible et évolutif, qu'elle a codé elle-même. |

# 3. Périmètre fonctionnel

## 3.1 Pages publiques du site

| Page | Contenu / rôle |
| --- | --- |
| Accueil | Message d'accueil, présentation rapide, mise en avant des marques et de quelques produits. |
| Nos produits | Liste de tous les produits disponibles, avec un filtre par marque. |
| Fiche marque | Détail d'une marque (ex. Koyra Épices) et de ses gammes/catégories. |
| Fiche catégorie | Détail d'une gamme (ex. Gamme Soumbala) et de ses produits. |
| Fiche produit | Nom, variante, description, photo, disponibilité, et suggestions d'autres produits de la même gamme. |
| À propos | Présentation de l'entreprise Koyra Distribution et de ses marques. |
| Contact | Coordonnées de l'entreprise et formulaire de contact. |

## 3.2 Formulaire de contact

Un visiteur doit pouvoir envoyer un message (nom, email, téléphone facultatif, sujet, message). Le message est enregistré et consultable par la gérante depuis l'espace d'administration. Aucun envoi d'e-mail automatique n'est prévu dans cette première version.

## 3.3 Espace d'administration

Un espace protégé par mot de passe (fourni nativement par Django) doit permettre à la gérante de :

- Ajouter, modifier ou retirer une marque, une catégorie/gamme ou un produit.

- Ajouter une photo à un produit, une catégorie ou une marque.

- Marquer un produit comme disponible ou non.

- Marquer une marque comme « bientôt disponible » (ex. Koyra Cosmétique, en attendant les détails).

- Consulter les messages envoyés depuis le formulaire de contact.

## 3.4 Hors périmètre (première version)

- Vente en ligne / paiement.

- Comptes clients.

- Multilingue (le site sera en français uniquement).

- Envoi automatique d'e-mails.

# 4. Arborescence du site

- Accueil (/)

  - Nos produits (/produits/)

  - Fiche marque (/marque/<marque>/)

  - Fiche catégorie (/categorie/<categorie>/)

  - Fiche produit (/produit/<produit>/)

- À propos (/a-propos/)

- Contact (/contact/)

- Administration (/admin/)

# 5. Modèle de données

Quatre entités principales structurent le site. Ce modèle sera construit ensemble, une entité à la fois, lors des premières séances de code.

## 5.1 Marque

Une marque de Koyra Distribution (ex. Koyra Fakoye, Koyra Épices).

| Champ | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| nom | Texte court | Nom de la marque |
| slug | Texte court (auto) | Identifiant utilisé dans l'URL |
| secteur | Choix | Agroalimentaire / Cosmétique naturelle |
| description | Texte long | Présentation de la marque |
| image | Image | Photo/logo de la marque |
| bientot_disponible | Oui/Non | Affiche un badge « bientôt disponible » |
| ordre | Nombre | Ordre d'affichage |

## 5.2 Catégorie (gamme)

Une gamme de produits au sein d'une marque (ex. Gamme Soumbala, Piment…).

| Champ | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| marque | Lien vers Marque | Marque à laquelle appartient la gamme |
| nom | Texte court | Nom de la gamme |
| slug | Texte court (auto) | Identifiant utilisé dans l'URL |
| description | Texte long | Présentation de la gamme |
| image | Image | Photo de la gamme |
| ordre | Nombre | Ordre d'affichage |

## 5.3 Produit

Un produit ou une variante au sein d'une catégorie (ex. Soumbala — Pur).

| Champ | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| categorie | Lien vers Catégorie | Gamme à laquelle appartient le produit |
| nom | Texte court | Nom du produit |
| slug | Texte court (auto) | Identifiant utilisé dans l'URL |
| variante | Texte court | Ex. Sauce, Marinade, Épicé, Pur |
| description | Texte long | Description du produit |
| image | Image | Photo du produit |
| disponible | Oui/Non | Visible ou non sur le site |
| ordre | Nombre | Ordre d'affichage |

## 5.4 Message de contact

| Champ | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| nom | Texte court | Nom de l'expéditeur |
| email | Email | Adresse de réponse |
| telephone | Texte court | Téléphone (facultatif) |
| sujet | Texte court | Sujet du message |
| message | Texte long | Contenu du message |
| date_envoi | Date/heure (auto) | Horodatage de l'envoi |
| traite | Oui/Non | Suivi interne du traitement |

# 6. Choix techniques

| Élément | Choix |
| --- | --- |
| Langage | Python 3 |
| Framework web | Django (dernière version stable) |
| Base de données (développement) | SQLite (fournie avec Django, aucune installation à part) |
| Gestion des images | Pillow (nécessaire pour les champs image de Django) |
| Gabarits (templates) | Templates Django (HTML + langage de gabarit Django) |
| Style | CSS simple, sans framework externe, écrit à la main |
| Administration | Django Admin (interface fournie nativement par Django) |
| Environnement | Environnement virtuel Python (venv) |

# 7. Charte graphique

Palette inspirée des produits naturels et du terroir :

| Couleur | Usage | Code |
| --- | --- | --- |
| Vert Koyra | Couleur principale (en-tête, boutons, accents) | #3F6B3F |
| Vert foncé | Titres, pied de page | #294A29 |
| Terracotta | Boutons d'action, accents chauds | #C4622D |
| Crème | Fond de page | #FAF5EC |
| Brun | Texte principal | #4A3A2C |

Typographie : police sans-serif standard (ex. Segoe UI / Helvetica), pas de logo officiel fourni à ce stade — un espace réservé (initiale de la marque) est utilisé en attendant.

# 8. Contraintes et prérequis

- Site entièrement en français.

- Doit rester simple à maintenir par une personne non-développeuse (interface d'administration claire).

- Aucune photo de produit n'est disponible à ce stade : le site doit fonctionner proprement avec ou sans photo (espace réservé si absente).

- Coordonnées définitives (email, téléphone, adresse) à fournir par la cliente avant mise en ligne.

- Hébergement non choisi à ce stade — le site sera d'abord développé et testé en local.

# 9. Plan de réalisation — étapes de développement

Déroulé prévu des séances de code, chaque étape construite ensemble avant de passer à la suivante :

| Étape | Titre | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Préparation de l'environnement | Installer Python, créer un environnement virtuel, installer Django, vérifier que tout fonctionne. |
| 2 | Création du projet Django | Générer le projet et l'application « catalogue », comprendre l'arborescence générée. |
| 3 | Modèle de données | Écrire les modèles Marque, Catégorie, Produit, Message de contact ; créer et appliquer les migrations. |
| 4 | Espace d'administration | Déclarer les modèles dans l'admin ; créer un compte administrateur ; saisir les premières marques/produits. |
| 5 | Pages publiques (vues + URLs) | Construire les vues Accueil, Liste des produits, Fiche marque/catégorie/produit. |
| 6 | Gabarits et mise en page | Créer le template de base, la navigation, le pied de page, puis les pages une à une. |
| 7 | Formulaire de contact | Créer le formulaire, la vue de traitement, l'enregistrement des messages. |
| 8 | Mise en forme (CSS) | Habiller le site avec la charte graphique définie ci-dessus. |
| 9 | Tests et vérifications | Parcourir toutes les pages, tester le formulaire, corriger les anomalies. |
| 10 | Mise en ligne (optionnel) | Choisir un hébergeur, sécuriser la configuration, publier le site. |

# 10. Évolutions futures possibles

- Ajouter au site les gammes cosmétiques SORHAYA et GHALIYA (descriptions, produits, photos) lorsque la cliente sera prête.

- Ajouter les vraies photos des produits.

- Ajouter une recherche de produits.

- Envoi d'un e-mail automatique à la réception d'un message de contact.

- Traduction du site (ex. anglais).

- Vente en ligne, si le besoin se confirme.